### PRE-ZIUA 1 (Setup Tehnic - Fă asta acum sau pe 27 dimineața)

Timp estimat: 1 oră

- Repo & Stack: npx create-next-app@latest (App Router, TypeScript, Tailwind, ESLint).

- UI Library: npx shadcn@latest init (Style: New York, Base Color: Slate/Zinc pentru aspect premium).

- Instalare Pachete Core:

  - lucide-react (iconițe premium).

  - framer-motion (pentru animații fluide, esențial pentru "Premium feel").

  - zustand (state management).

  - date-fns (manipulare date).

  - react-map-gl maplibre-gl (hărți).

  - @supabase/ssr @supabase/supabase-js.

- Baza de Date: Rulează Scriptul SQL complet (Partea 1 + Partea 2) în Supabase 1.

### ZIUA 1 (27 Dec): Core Architecture & "The Premium Shell"

Obiectiv: Aplicația arată ca un produs de top, userul se poate autentifica, navigarea funcționează perfect.

09:00 - 13:00: Structura & Navigația Globală (Mobile-First)

- Fișiere Cheie: app/layout.tsx, components/shared/bottom-nav.tsx, components/shared/header.tsx.

- Tech Spec:

  - Implementare BottomNavigation cu efect de "Glassmorphism" (blur backdrop)2.

  - Configurare fonturi (Inter sau Geist Sans) pentru claritate maximă.

  - Setup SupabaseProvider pentru contextul de user global.

14:00 - 18:00: Auth & User Onboarding (UX Fin)

- Fișiere Cheie: app/auth/login/page.tsx, components/auth/auth-form.tsx.

- Tech Spec:

  - Formular Login cu validare Zod (feedback vizual instant).

  - Nu doar "input-uri", ci input-uri cu label-uri animate (Floating Labels) sau Shadcn Input cu ring focus subtil.

  - Redirecționare inteligentă bazată pe profiles3.

19:00 - 22:00: Home Feed (Premium UI)

- Fișiere Cheie: app/(tabs)/home/page.tsx, components/feed/featured-carousel.tsx.

- Tech Spec:

  - Implementare City Feed 4 folosind carduri cu imagini full-width și gradient overlay pentru text.

  - Data fetching real din city_posts și businesses (Featured)5.

### ZIUA 2 (28 Dec): Discovery Engine (Hărți & Detalii)

Obiectiv: Cel mai vizual modul. Hărți interactive și pagini de detaliu care vând.

09:00 - 13:00: Map System (Explore Tab)

- Fișiere Cheie: app/(tabs)/explore/page.tsx, components/maps/map-view.tsx.

- Tech Spec:

  - Integrare MapLibre.

  - Premium Feature: Clustering POI personalizat (nu bulinele standard, ci markere CSS styled)6.

  - Sheet (Drawer) care se ridică de jos când apeși pe un pin (Shadcn Drawer component)7.

14:00 - 20:00: Business Public Page (HoReCa & Natură)

- Fișiere Cheie: app/business/[id]/page.tsx, components/business/gallery.tsx, components/business/amenities-list.tsx.

- Tech Spec:

  - Header cu imagine Parallax (efect vizual de top pe scroll).

  - Afișare dinamică bazată pe type (Hotel vs Natură). Dacă e Natură, afișează attributes->difficulty8.

  - Afișare Facilități (tags) ca badges elegante.

### ZIUA 3 (29 Dec): The Brain (Trip Planner Logic)

Obiectiv: Funcționalitatea complexă. Transformăm ideile în planuri concrete.

09:00 - 14:00: Trip Store & Dashboard

- Fișiere Cheie: store/trip-store.ts, app/(tabs)/plan/page.tsx.

- Tech Spec:

  - Zustand Store cu persistență (persist middleware) ca să nu piardă datele la refresh.

  - UI pentru Buget: Slider interactiv care se colorează (Verde/Roșu) dacă depășești bugetul9.

15:00 - 22:00: Itinerary Builder (Timeline)

- Fișiere Cheie: components/plan/timeline-view.tsx, components/plan/add-activity-drawer.tsx.

- Tech Spec:

  - Interfață tip "Timeline" vertical conectată la zilele excursiei10.

  - Funcția "Add to Plan" din pagina de Business trebuie să facă update instant în acest timeline.

  - Calcul automat al costurilor totale în baza estimated_cost din trip_items11.

### ZIUA 4 (30 Dec): Transactional & Launch Polish

Obiectiv: Booking, Plăți și PWA Finish.

09:00 - 14:00: Booking Flow (Instant & Secure)

- Fișiere Cheie: app/checkout/page.tsx, actions/create-booking.ts.

- Tech Spec:

  - Ecran de sumar rezervare curat, minimalist.

  - Backend Action: Tranzacție SQL care verifică resource_availability și inserează în bookings 12.

  - Feedback vizual: Loader frumos pe butonul "Confirmă & Plătește".

15:00 - 18:00: Payment Integration (Stripe UI)

- Fișiere Cheie: components/checkout/payment-form.tsx.

- Tech Spec:

  - Folosire Stripe Elements (arată premium by default).

  - Gestionarea stării awaiting_payment -> confirmed13.

19:00 - Finish: PWA & Mobile Polish

- Fișiere Cheie: manifest.json, next.config.js.

- Tech Spec:

  - Setare iconițe de aplicație (iOS/Android).

  - Verificare "Safe Areas" (notch iphone).

  - Testare finală a fluxului cap-coadă.